| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.154.789-8 | 21.071.689-0 | 22.059.452-1 |
| Nombres | Marcos Antonio | Juan Carlos | Isaac Amaru |
| Apellidos | Orellana Aguirre | Agüero carcamo | González Saavedra |
| Roles | Developer | Developer | Product Owner |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Plataforma Web de Generación Automatizada de Landing Pages Escalonadas mediante Inteligencia Artificial. |
| --- | --- |
| Descripción | Se trata de una plataforma web (SaaS) que permite a usuarios sin conocimientos técnicos generar páginas de aterrizaje estáticas y personalizadas. A través de un formulario inteligente que captura los requerimientos del cliente, el sistema ejecuta un motor de "Prompt Engineering" estructurado en tres niveles (Básico, Intermedio y Premium). Esto permite a la Inteligencia Artificial generar y entregar automáticamente el código HTML/CSS y JS correspondiente, adaptando la calidad del diseño y la estructura al plan seleccionado. |
| Problemática detectada | En la actualidad, microempresas y trabajadores independientes necesitan digitalizarse rápidamente, pero se enfrentan a dos grandes barreras: la complejidad técnica de los constructores de sitios web tradicionales (CMS) y el alto costo del desarrollo a medida. Existe un vacío en el mercado para quienes necesitan una presencia web profesional e instantánea, pero que solo cuentan con un presupuesto limitado para una página estática simple. |
| Solución esperada | Implementar un sistema automatizado que democratice la creación de páginas web. Al integrar una API externa de Inteligencia Artificial y procesar los requerimientos del usuario mediante plantillas de prompts preconfiguradas, la plataforma generará el código fuente de una landing page funcional en minutos. El usuario podrá visualizar tres versiones distintas y descargar la que mejor se ajuste a su presupuesto y necesidades visuales. |
| Objetivos generales | Construir una plataforma web integral basada en Inteligencia Artificial que automatice el diseño y la codificación de páginas de aterrizaje estáticas, utilizando técnicas de ingeniería de prompts para entregar soluciones escalonadas en calidad y precio. |
| Objetivos específicos | - Modelar e implementar una base de datos relacional para gestionar cuentas de usuarios, historial de generaciones y registro de planes seleccionados. - Desarrollar una API RESTful bajo arquitectura multicapa para procesar la lógica de negocio, centralizar la comunicación con la IA externa y post-procesar el código crudo devuelto. - Diseñar y calibrar tres perfiles estrictos de prompts (Básico, Intermedio, Premium) para garantizar que el código HTML/CSS devuelto sea renderizable, seguro y responsivo. - Construir una interfaz de usuario web dinámica e intuitiva que guíe al cliente desde el formulario inicial hasta la visualización (preview) y descarga final de los archivos. |
| Alcance del proyecto | El proyecto contemplará el desarrollo completo del ecosistema tecnológico (Frontend, Backend y Base de Datos). Abarcará la autenticación de usuarios, el motor de generación mediante IA, la previsualización de las tres opciones de calidad y la exportación de los archivos finales (HTML/CSS). Para mantener la viabilidad del desarrollo dentro de los plazos académicos, el sistema se acotará a la creación de páginas estáticas (Landing Pages) y no incluirá el servicio de alojamiento web (hosting) de las páginas generadas, sistemas de gestión de contenido (CMS) posteriores a la descarga, ni la integración de pasarelas de pago bancarias reales (solo se implementará la simulación del flujo de cobro). |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

- Antecedentes y motivación En la era digital actual, poseer una presencia web es un requisito indispensable para la supervivencia y competitividad de cualquier negocio. Sin embargo, el desarrollo web tradicional implica altos costos y tiempos de espera prolongados. La motivación principal de este proyecto es democratizar la creación de sitios web utilizando Inteligencia Artificial, permitiendo que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimientos técnicos o su presupuesto, pueda obtener una página de aterrizaje (Landing Page) funcional y estéticamente atractiva en cuestión de minutos, pagando un precio justo acorde a la complejidad técnica requerida. - Público Objetivo El sistema tiene un enfoque directo hacia microempresarios, trabajadores independientes (freelancers), emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes). Es decir, usuarios no técnicos que necesitan validar una idea de negocio, ofrecer un servicio o captar clientes rápidamente, pero que carecen del presupuesto para contratar a una agencia de desarrollo o del tiempo para aprender a programar. - Estado del Arte Actualmente, las soluciones del mercado se dividen en dos polos ineficientes para este segmento. Por un lado, los constructores de sitios web (CMS como WordPress, Wix o Shopify) que, si bien son accesibles, presentan una curva de aprendizaje pronunciada y consumen mucho tiempo del usuario. Por otro lado, el desarrollo a medida, que resulta financieramente inaccesible para negocios emergentes. Recientemente han surgido generadores web con IA, pero la mayoría obliga al usuario a pagar costosas suscripciones mensuales de hosting. La oportunidad innovadora de este proyecto radica en aplicar "Ingeniería de Prompts Escalonada" para generar y entregar el código fuente puro (HTML/CSS) bajo un modelo de pago único escalable. - Origen de la Problemática El problema se origina en la brecha técnica y financiera. Existe una fricción enorme entre la necesidad urgente de digitalización de los pequeños negocios y la complejidad real de escribir código o maquetar interfaces responsivas. El usuario promedio se frustra al intentar diseñar su propia web y termina abandonando el proceso o conformándose con perfiles limitados en redes sociales. - Descripción del problema a resolver El proyecto busca resolver la barrera técnica y económica en la creación de páginas web estáticas. Elimina la necesidad de que el usuario interactúe con código o constructores visuales complejos, abstrayendo toda la complejidad técnica mediante un formulario inteligente. El sistema resuelve el problema de los costos fijos al ofrecer tres niveles de generación (Básico, Intermedio y Premium), delegando la carga de trabajo de diseño, estructuración y maquetación a un motor de Inteligencia Artificial optimizado en el backend.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo de esta plataforma se utilizará una Metodología Híbrida, combinando el modelo tradicional predictivo (Cascada) con el marco de trabajo adaptativo ágil (Scrum). Se selecciona este enfoque debido a la naturaleza técnica del proyecto. Por un lado, se requiere una fase predictiva estricta al inicio para modelar la base de datos relacional, definir la arquitectura multicapa del backend y estructurar teóricamente los tres niveles de Prompt Engineering (Básico, Intermedio y Premium). Estas bases arquitectónicas deben ser inamovibles. Por otro lado, la fase de construcción del software utilizará Scrum para organizar al equipo de tres desarrolladores en ciclos cortos e iterativos (Sprints). Esto es fundamental porque la integración con APIs de Inteligencia Artificial y la validación del código HTML/CSS que esta genera requieren pruebas constantes, refinamiento dinámico de los prompts y adaptabilidad rápida, algo que el desarrollo ágil permite gestionar de manera eficiente.

5. Descripción técnica de la solución

La plataforma operará bajo una arquitectura web Cliente-Servidor desacoplada, diseñada para procesar y entregar código generado dinámicamente. El sistema se divide en las siguientes capas tecnológicas: - Capa de Presentación (Frontend): Desarrollada como una Single Page Application (SPA) utilizando la biblioteca React, empaquetada mediante Vite para asegurar tiempos de carga mínimos. La interfaz gráfica se maquetará utilizando el framework Tailwind CSS, garantizando una experiencia de usuario (UX) fluida y responsiva tanto en el formulario de captura de requerimientos como en el visor interactivo de previsualización. - Capa de Lógica y Procesamiento (Backend): Construida sobre el framework Spring Boot empleando Java y Kotlin. El servidor implementará una Arquitectura Multicapa estricta (Controladores, Servicios, Repositorios y Entidades) para exponer una API RESTful. El núcleo técnico de esta capa es el "Motor de Prompts", un servicio dedicado a estructurar los parámetros del usuario, comunicarse de forma segura con la API de Inteligencia Artificial externa, y ejecutar algoritmos de post-procesamiento para limpiar y validar el código HTML/CSS crudo devuelto por la IA. - Capa de Persistencia (Base de Datos): Se implementará un motor de base de datos relacional robusto (PostgreSQL o MySQL) para asegurar la integridad referencial y transaccional de las cuentas de usuario, el historial de facturación simulada y la trazabilidad de las páginas generadas según el nivel del plan (Básico, Intermedio, Premium).

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Entorno de desarrollo local sobre sistema operativo estándar. Para la etapa de despliegue a producción, se utilizarán plataformas en la nube bajo el modelo PaaS (Platform as a Service), alojando el frontend en servicios optimizados para aplicaciones web (ej. Vercel o Netlify) y el backend junto con la base de datos en servicios en la nube escalables (ej. Render, Railway o AWS). Arquitectura de software: Arquitectura Cliente-Servidor desacoplada. Para el desarrollo del backend se aplicará una Arquitectura Multicapa orientada a la creación de una API RESTful, dividiendo las responsabilidades estrictamente en las siguientes capas: Controladores (endpoints), Servicios (lógica de negocio y motor de prompts), Repositorios (acceso a datos) y Entidades (mapeo relacional). Lenguajes de programación: Java y Kotlin (aprovechando su interoperabilidad) para la construcción de la lógica del servidor (Backend). JavaScript acompañado de HTML5 y CSS3 para el desarrollo dinámico de la interfaz de usuario (Frontend). Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: - Frontend: Biblioteca React gestionada y empaquetada con Vite para optimizar el rendimiento y la compilación. Para el diseño y maquetación responsiva se utilizará el framework Tailwind CSS. - Backend: Framework Spring Boot para el desarrollo ágil y seguro de la API. - Se emplearán únicamente versiones estables y con soporte a largo plazo (LTS) de todas las dependencias y entornos de ejecución (como el JDK y Node.js) para garantizar la integridad del sistema. Base de datos: Motor de base de datos relacional robusto, como PostgreSQL o MySQL, necesario para garantizar la integridad referencial de los usuarios, la trazabilidad de las páginas generadas y el registro de los planes seleccionados. Repositorio: Se empleará Git como sistema de control de versiones, alojando el código fuente de forma colaborativa en una plataforma remota como GitHub o GitLab. Otros: - Integración con una API de Inteligencia Artificial externa (por ejemplo, OpenAI API, Anthropic o similar) para procesar los prompts y generar el código. - Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): IntelliJ IDEA (backend) y Visual Studio Code (frontend). - Herramientas para el diseño y prueba de los endpoints de la API, tales como Postman o Swagger/OpenAPI.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Señale el nombre de la tarea/ actividad. | Descripción | Nombrar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad | Escribir la duración de actividades o tarea. | Persona y rol que cumple | Información a tomar en cuenta a la hora de revisar la evidencia creada. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.